|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI**  **ĐƠN VỊ: Khoa Công Nghệ Thông Tin ……………………………………………** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự lo – Hạnh phúc** |

**PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  
TTCĐ + Đồ Án 2**

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Văn Kiên Mã sinh viên: 2310900054

Lớp: K23CNT2 Khóa học: K23

Tên đề tài: Cửa hàng đồ ăn nhanh

Nhóm đăng ký: Nguyễn Văn Kiên, Nông Văn Hưng, Nguyễn Văn Sơn

Thời gian: từ ngày 18 tháng 08 năm 2025.      đến ngày 12 tháng 10 năm 2025

**KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC THỰC HIỆN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung thực tập (Kế hoạch)** | **Kết quả thực hiện**  **Tự đánh giá** | **Nhận xét của GVHD** |
| **Tuần 1**  Từ:18/08/2025  Đến: 25/08/2025 | * Buổi1: Giới thiệu học phần, yêu cầu – phân nhóm, phân công đề tài. * Buổi2: Phân tích yêu cầu, mô hình chức năng,… | * File đăng kí nhóm/ Tên đề tài * File mềm báo cáo nộp trên classroom * Đã hoàn thành |  |
| **Tuần 2**  Từ: 25/08/2025 Đến: 01/09/2025 | * Buổi 3 (3h): Thiết kế mô hình CSDL (ERD), Thiết kế bảng, mối quan hệ. * Buổi 4 (3h): Thiết kế kiến trúc hệ thống, phân công module cho nhóm. | * File mềm báo cáo +file thiết kế cấu trúc bảng và dữ liệu mẫu (sql) * File mềm báo cáo +file thiết kế cấu trúc bảng và dữ liệu mẫu (sql) * Đã hoàn thành |  |
| **Tuần 3**  Từ:  Đến: | * Buổi 5 (3h): Xây dựng giao diện frontend (HTML5, CSS3, JS, Jquery, Bootstrap, ...). Buổi 6 (3h): Tích hợp JQuery, JS cho giao diện động. | * Mã nguồn giao diện chức năng * Mã nguồn giao diện chức năng * Đã hoàn thành |  |
| **Tuần 4**  Từ:  Đến: |  |  |  |
| **Tuần 5**  Từ:  Đến: |  |  |  |
| **Tuần 6**  Từ:  Đến: |  |  |  |
| **Tuần 7**  Từ:  Đến: |  |  |  |
| **Tuần 7,5**  Từ:  Đến: |  |  |  |

**Sinh viên thực hiện**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |